Proyecto MVP MarketVersitario

| Proyecto | MVP MarketVersitario |
| --- | --- |
| Cliente | Tipitos S.A.S |
| Equipo | Codeamos S.A.S |
| Fecha | 22 de mayo de 2026 |
| Sprint | Sprint Review #4 |

1. Visión General

El equipo presentó una demostración funcional del módulo de tutorías de la aplicación, revisando los roles de estudiante y tutor, el flujo de solicitudes, las publicaciones destacadas y el sistema de pagos simulados. Se discutieron pendientes de contrato, validación de credenciales y detalles para la entrega final del proyecto.

2. Funcionalidad del Perfil de Estudiante

- Los estudiantes pueden visualizar tutorías publicadas y solicitar el cambio de rol a tutor desde su perfil.

- Las publicaciones pueden marcarse como destacadas (premium) mediante el módulo de pagos simulados.

- El flujo de solicitud está implementado y genera notificaciones al administrador para aprobar el cambio de rol a tutor.

- Se demostró la interacción para solicitar una tutoría y contactar al tutor directamente vía WhatsApp desde la interfaz.

Conclusión: La experiencia básica del estudiante y la solicitud de tutoría funcionan correctamente.

3. Funcionalidad del Perfil de Tutor

- El perfil de tutor muestra las tutorías ofrecidas, el detalle de cada publicación y una bandeja de solicitudes donde el tutor puede aceptar o rechazar peticiones.

- Las publicaciones pueden potenciarse mediante un pago simulado para marcarse como destacadas; la simulación de pago está integrada para pruebas.

Conclusión: Las acciones principales del tutor están implementadas y operativas en la demo.

4. Validación de Credenciales y Solicitud de Tutor

- Se identificó la necesidad de registrar las "asignaturas dominadas" en el perfil del tutor.

- Se acordó que al solicitar el rol de tutor, el postulante pueda adjuntar comprobantes (notas o archivos) y un texto explicativo, para que el administrador verifique las credenciales contra bases de datos universitarias.

Conclusión: Se acordó añadir campos de texto y carga de archivos en el formulario de solicitud, y establecer el proceso de verificación por parte del administrador.

5. Pagos, Trueques y Mensajería

- La potenciación de publicaciones mediante pago está implementada en modo de prueba y fue bien valorada por su interfaz.

- Para ventas entre usuarios o trueques, se acordó un procedimiento provisional: negociación por WhatsApp, seguida de una notificación al sistema que el administrador valida para cerrar la transacción en la interfaz.

- Se reconoció la ausencia de un sistema de mensajería interno, que sería la solución ideal a futuro para gestionar pagos y trueques entre usuarios.

Conclusión: La solución provisional basada en WhatsApp y validación administrativa fue aceptada para la entrega rápida. La mensajería interna propia queda registrada como mejora futura.

6. Preparación y Entregables para la Revisión Final

- Añadir campos de asignaturas dominadas y carga de archivos en la solicitud de tutor.

- Validar el flujo completo de pagos simulados y publicaciones destacadas.

- Preparar demostración funcional integral para la revisión final del proyecto.

Conclusión: Se priorizará la demostración funcional y la resolución de los puntos críticos pendientes para la revisión final.

7. Entregables del Sprint

| Entregable | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Módulo de tutorías | ✔ Completado | Roles estudiante y tutor implementados |
| Solicitud de cambio de rol a tutor | ✔ Completado | Genera notificación al administrador |
| Bandeja de solicitudes (tutor) | ✔ Completado | Aceptar/rechazar peticiones operativo |
| Publicaciones destacadas (pago simulado) | ✔ Completado | Integrado y funcional en modo prueba |
| Contacto tutor vía WhatsApp | ✔ Completado | Enlace desde la interfaz implementado |
| Campos asignaturas dominadas + archivos | ⚠ Pendiente | Ajuste de contrato — para entrega final |
| Sistema de mensajería interno | ⚠ Pendiente | Queda como mejora futura post-entrega |

8. Solicitudes

- Incluir campo de asignaturas dominadas en el perfil del tutor.

- Agregar carga de archivos y campo de texto en el formulario de solicitud de rol tutor.

9. Participantes

| Codeamos S.A.S | Tipitos S.A.S |
| --- | --- |
| Karen Dahiana Isaza Jose Fabian Ortiz Katherin Acevedo Reyes | Leonardo Castillo Andrés Felipe Garcia Jan Marco Herrera Kevin Jhoan Libreros |

10. Firmas

| Representante Cliente Tipitos S.A.S | Representante Equipo de Desarrollo Codeamos S.A.S |
| --- | --- |

Codeamos S.A.S